## Forløb og tjekskema

Her dykker vi lidt længere ned i hvilke aktiviteter I kommer med i. Når overgangen nærmer sig (ca. 1 mdr. før opstart) modtager I en detail plan (køreplan) med datoer for netop jeres opstart. Aktiviteterne ser således ud, nogle kommer tidligere end køreplanen fra os:

### **Aktiviteter i overgangen – tjekskema**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ODBC-adgang til jeres data - ODBC-adgang bestilles og accepteres hos Keyloop (det er ultra vigtigt, at dette gennemføres, ellers kan vi ikke tage jeres data over) |
|  | Besøg af KAM der laver kontrakt og tilsikrer samme moduler som I har idag |
|  | DealerBridge - ny aftale skal laves med Keyloop (*den eksisterende opsiges - datoer koordineres med CarLogistic)* |
|  | Første udtræk af data (er hul igennem?) |
|  | Tekniker besøg fra Carlogistic |
|  | Kundeskemaer - del 1 - fremsendes fra Carlogistic |
|  | Udtræk af prøvedata inkl. afstemningslister (test data) – Kunden skal deltage |
|  | Kundeskemaer – del 2 – fremsendes fra Carlogistic  |
|  | Køreplan med datoer |
|  | CarLogistic foretager fornødne opsætninger og er i løbende dialog med forretningen |
|  | Kursus for bogholderi (+evt. salg) samt eftermarked |
|  | Afslutning i Dracar |
|  | Udtræk af endelige data + Lister i frb. med endeligt udtræk  |
|  | Efter udtræk af endelige data må Dracar ikke røres - kun opslag/tilbud er tilladt |
|  | Konvertering af data – Carlogistic |
|  | Opstart i forretningen – hos kunden |
|  | Genbesøg efter 1-3 ugers drift på AutoVision |